麦市镇重点防火期开展“清五边”“禁五烧”

专项行动方案

为认真贯彻落实县委、县政府关于做好森林防灭火工作要求，消除森林火灾隐患，降低森林火灾发生风险，全面提升我镇森林火灾防控能力，保障人民群众生命财产和生态安全。自11月1日起至第二年4月30日（重点防火期），在全镇范围内开展“清五边”（清除村边、路边、林边、田边、坟边可燃物）“禁五烧”（禁止在林区范围内烧荒、烧秸秆、烧纸钱、烧垃圾、烧田梗）专项行动，特制定本实施方案。

- 一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县关于森林防灭火工作的决策部署，坚持“预防为主、防治结合”的原则，通过“清五边”“禁五烧”,消除森林火灾隐患，提升森林火灾综合防控能力。

- 二、工作要求

（一）落实辖区责任，做好隐患排查。各村（社区）应落实辖区管理责任，对辖区内火灾易发、多发地区加大隐患排查力度，消除火灾隐患，将隐患消灭在萌芽状态。排查出的隐患问题要登记造册、限期整改，并对整改情况进行销号处理。

（二）加大防火宣传，引导全民参与。各村（社区）要加大宣传森林火灾典型案例，积极宣传专项行动作用，坚持政府主导、部门协同、社会参与、全民共建共享的工作格局，加强防火宣传教育，不断扩大专项行动宣传覆盖面和影响力。

- 四、重点工作任务

（一）镇森林防火指挥部要发挥牵头抓总作用，负责统筹协调指导各村（社区）开展专项行动工作，检查督办各村（社区）抓好重点森林防火期开展“清五边”“禁五烧”专项行动，不定期调度、通报工作进展，确保行动全链条全周期推进、闭环式项目化管理。

（二）镇农业农村服务中心要指导督促各村、林场等单位落实好管理范围内“清五边”“禁五烧”责任，加强工作对接，做好枯死木清理，同时组织开展林区及林缘300米范围内违法违规野外用火行为行政处罚。

（三）镇派出所负责违法违规野外用火刑事处罚，严厉打击野外用火行为。大力宣传森林火案警示案例，实现打击一个、警示一片、教育一方的效果。

（四）镇生态环境办负责禁止烧秸秆、烧垃圾的巡查监督管理工作。采取有效措施，广泛宣传露天焚烧农作物秸秆、垃圾对环境造成的危害以及需承担的法律后果，严格管控、打击露天焚烧农作物的行为。

（五）镇农技中心负责禁止烧荒、烧田埂的管理工作和农田可燃物清理。积极向上争取秸秆综合利用相关项目，广泛开展机械化秸秆粉碎还田、秸秆饲料和秸秆原料开发等多种形式的综合利用。

（六）镇宣传办要督促指导有森林防火任务的旅游景区做好登山道沿线、生活垃圾堆放处和景区与外界接壤沿线10米范围内的灌木、杂草和枯枝落叶等可燃物的清理。

（七）各村（社区）要切实履行森林防火属地管理责任，压紧压实“清五边”“禁五烧”主体责任，积极开展在责任区域内开展“清五边”（清除村边、路边、林边、田边、坟边可燃物）“禁五烧”（禁止在林区范围内烧荒、烧秸秆、烧纸钱、烧垃圾、烧田梗）行动，同时做好“清五边”“禁五烧”工作台帐。

- 五、时间安排

坚持“实事求是、确保实效、限期完成”的原则开展相关工作。

- （一）安排部署。11月1日前，各村（社区）召开专项行动安排部署会，明确工作任务，做好前期准备工作。

- （二）集中排查。11月5日前，各村（社区）要认真排查村边、路边、林边、田边、坟边可燃物，确定“禁五烧”范围，建立工作台账，明确责任人、责任区域和完成时限。

（三）统一行动。11月15日前，各村（社区）要制定工作计划，完成村边、路边、林边、田边、坟边可燃物隐患清理，对清理可燃物实行多种方式高效综合利用。

（四）督办检查。2025年4月30日前，各村（社区）要持续开展“清五边”“禁五烧”行动，形成典型案例成果。镇森防办实行督查和联合巡查相结合等方式，不定期进行检查。

- 六、保障措施

（一）加强组织领导。各村（社区）要高度重视专项行动，加强组织领导，坚持属地管理、分级管理的原则，与镇直相关部门齐抓共管，凝聚工作合力。

（二）务求工作实效。各村（社区）要牢固树立“花小钱，防范化解大隐患”的工作理念，多渠道多途径筹措资金，确保行动推进有力有序。

（三）加强调度考核。专项行动纳入“森林防灭火”和“林长制”考核重要内容，对工作成效显著村（社区）在考核中予以加分和通报表扬，对工作流于形式的村（社区）予以通报批评，因工作不到位引发森林火灾严格追究相关责任。各村（社区）于11月15日、2025年4月30日，报送专项行动工作开展情况和工作台账（附件）。

- 附件：麦市镇重点森林防火期开展“清五边”“禁五烧”专项行动工作台账

## 附件

麦市镇重点森林防火期开展“清五边”“禁五烧”专项行动工作台账

填报单位：                                                       填报时间：   年   月   日

| 序号 | 村（社区） | 具体地点 | 隐患具体描述 | 隐患面积（m2） | 责任领导 | 责任人 | 整改时限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |